UMOWA PZD.2222.…….2016 - projekt

z dnia ……….2016r.

zawarta zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy

Powiatowym Zarządem Dróg, z siedzibą w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, NIP:573-23-08-295,                    REGON:151406009, który reprezentuje:

Dyrektor		-            Bożena Zalewska,

przy współudziale:

Główny Księgowy	-         	mgr Teresa Świąć.

zwanym dalej Zamawiającyma

…………………

którą reprezentuje: ………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuźnica – Wólka Prusicka – do drogi 483 m. Stary Broniszew w km 3+400 – 4+630, gm. Mykanów".

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - Mapa zasadnicza z aktualnym przebiegiem granic pasa drogowego oraz działek przyległych;

  - Dokumentacja projektowa (5 egz.)

Założenia wyjściowe do projektowania:

- elementy drogi (jezdnia, pobocza) wg ustaleń z Zamawiającym

- odwodnienie drogi:	powierzchniowe,

- rozwiązania konstrukcyjne:	wg ustaleń z Zamawiającym,

  - Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu +                wniosek o zezwolenie na wycinkę (2 egz.); w przypadku konieczności wykonania

  - Kosztorys inwestorski (2 egz.);

  - Kosztorys ofertowy (2 egz.);

  - Przedmiar robót (2 egz.);

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.);

  - Dokumentacja wyżej wymieniona musi być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi                   rozporządzeniami, normami, przepisami i dyrektywami UE;

  - Opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD - 1 egz.);

  - Na pisemny wniosek Zamawiającego przekazywanie niezbędnych danych o projekcie, celem                    przygotowania wniosku o środki pomocowe.

  - Zaleca się w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonanie wizji lokalnej                     w terenie.

  - Zakres opracowania w granicach pasa drogowego drogi powiatowej; bez wejścia w tereny kolejowe                    i działki prywatne.

  - Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji                       Architektoniczno-Budowlanej

  - Opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej, można zgrać na 1 płycie CD lub DVD.

  - Na pisemny wniosek Zamawiającego przekazywanie niezbędnych danych o projekcie, celem                           przygotowania wniosku o środki pomocowe.

- W zakres zamówienia wchodzi ponadto:

  - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

  - Przygotowanie odpowiedzi na etapie postępowania i ewentualna modyfikacja dokumentacji

  - Ewentualne zaktualizowanie całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego na etapie                         przygotowywania procedur przetargowych dotyczących realizacji robót budowlanych.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy                    technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami dotyczącymi celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

- Wykonawca oświadcza, ze zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania Wykonawcy na roboty objęte dokumentacją przetargową.

- Projektant ponosi odpowiedzialność za błędy projektu ujawnione przy realizacji zadania.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie                   realizacji projektu.

§3

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu                 zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji                                 inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej,

- opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez                podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca projektu zobowiązany po wskazaniu nazwy konkretnego producenta lub nazwy produktu (urządzenia, materiału) zamieszczenia zapisu – „lub równoważny” i podanie wymaganych cech równoważności.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do                    wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

- Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w §1 niniejszej umowy Wykonawca wyznacza …………………………………...

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Andrzeja Przybylskiego tel. (34) 3229 224 lub Romana Pakułę, tel. (34) 3229 222.

§4

      - Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: (opracowanie projektu i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w imieniu inwestora w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej) do dnia: 31.08.2016r.

      - Zamówienie uznaje się za wykonane z dniem obustronnego podpisania protokołu przekazania                                Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z umową opracowania dokumentacji w zakresie wskazanym                 w zaproszeniu i umowie.

      - Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

      - Okres zatwierdzania koncepcji i rozwiązań szczegółowych przez Zamawiającego, oczekiwania na decyzje administracyjne oraz uzyskanie koniecznych uzgodnień, zostanie włączony do czasu przysługującego                      w umowie projektantowi na realizację niniejszego zamówienia.

      - Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

      - Do projektu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna                   z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Za działania i zaniedbania podwykonawców dokumentacji,                        Wykonawca dokumentacji ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

§5

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy (opracowanie projektu                 i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w imieniu inwestora w Wydziale                   Administracji Architektoniczno-Budowlanej) wynosi: ………… zł. brutto (słownie: ............................./100).

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy jest                            jedna faktura wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, tj. od daty odbioru wykonanej części przedmiotu umowy tj. po podpisaniu przez strony umowy                  protokołu odbioru bez zastrzeżeń wykonania przedmiotu umowy i odbioru kompletnej dokumentacji                        projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych objętych opracowaniem do Wydziału Administracji                Architektoniczno – Budowlanej, płatna do maksymalnie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołami odbioru prac częściowych.

§6

1.	Zamawiający może  odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się (zwleka) z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w terminie umówionym.

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie                   publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1.

3.	W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji wykonanej części umowy.

5.	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do                         zapłacenia kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 ust 1 umowy –w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust 1 umowy za każdy dzień                       opóźnienia.

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust 1 pkt. 1, 2, 3 – w wysokości 20% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa       w §5 ust 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust 1 umowy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków              wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może                      niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

- Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom.

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

      - Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci                      podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                    w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§8

            - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§9

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164),

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380),

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)                       w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania                  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych                 określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)                w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych                   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290).

  - ustawa z dn. 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek                  obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu                           (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z 2001r. ze zmianami).

2.      Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie,                    a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez  właściwy sąd w Częstochowie.

§ 10

- Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dn. 04.02.1994r.             o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz.666), obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca przekazuje prawo do projektu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Częstochowie zgodnie z art. 41 i art.61 ustawy określonej w ust.1.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla                  Wykonawcy

Zamawiający								Wykonawca