UMOWA Nr PZD.2222.…….2016 - projekt

z dnia ………….2016r.

zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pomiędzy

Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor		-          Bożena Zalewska,

przy udziale:

Głównej Księgowej	-         	mgr Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………

które reprezentują:

………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

( 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku.

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

( 2

- Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 30.11.2016r.

- Zamawiający zgłosi zamówienie faksem, a Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu faksu potwierdzi jego otrzymanie.

- Zlecenia wystawione przez Zamawiającego określać będą lokalizację, zakres i termin wykonania robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren objęty robotami w terminie do 4 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia..

- Za termin zakończenia robót uznaje się potwierdzenie wykonania robót przez przedstawiciela Zamawiającego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu robót objętych przedmiotem zlecenia.

- Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie 14 dni po ich pisemnym zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia w trakcie odbioru nienależytego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć czynność obejmujące przedmiot umowy najpóźniej w ciągu 3 dni.

- Zamawiający w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości wykonanego oznakowania poziomego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia na koszt Wykonawcy badań kontrolnych obejmujących :

- określenie grubości warstwy (pomiar na mokro),

- ocenę zgodności wymiarów oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181).

( 3

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie:

  - ODM nr 1 Zbigniew Lewacki, tel. 696-429-870,

  - ODM nr 2 Mirosław Klimas, tel. 696-429-871,

  - ODM nr 3 Sławomir Orłowski, tel. 696-429-872, lub

  - Mariusz Doniec

  - Lidia Rozpondek

2.	Wykonawca wyznacza kierownika robót: ……………………….

3.	Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń Inspektora Nadzoru.

( 4

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, a także dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, na własne ryzyko i koszt.

2.	Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przekazania.

4.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

( 5

- Szacunkowa wartość zamówienia określonego w ( 1 niniejszej umowy strony ustalają w wysokości: …………… zł. brutto (słownie: …………………………………………………………/100).

- Wartość jednostkową robót obejmuje załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca wystawi poszczególne faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano robotę, tj. od daty odbioru każdorazowego zlecenia.

- Faktury muszą być wystawiane osobno dla dróg wojewódzkich i powiatowych.

- Wypłata wynagrodzenia za każdorazowe zlecenie nastąpi na konto Wykonawcy (wskazane na fakturze) w terminie do 30 dni od daty otrzymania każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z dołączonymi dokumentami odbiorowymi potwierdzony przez kierownika właściwego obwodu (obmiar robót, kosztorys powykonawczy, protokół przekazana placu budowy).

- Ostateczna wartość wynagrodzenia będzie określona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- W razie nie wypłacenia należności w terminie Wykonawcy od Zamawiającego przysługiwać będą odsetki ustawowe.

( 6

- Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i …… miesięcznej gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym.

- Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o powstaniu wad w okresie gwarancyjnym oraz wyznaczy mu stosowny termin do ich usunięcia.

( 7

- Roboty objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie…………………………………………obejmie podwykonawca –……………………………………..

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

      - Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty (z wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia wskazanego w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                        w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Nie spełnienie wymagań określonych w ust.5 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. pkt b.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5. pkt b, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Przed wypłaceniem wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) – na podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

( 8

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w terminie umówionym.

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w §2 ust.3 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru robót w terminie określonym w §2 ust.6 niniejszej umowy.

- Wykonawca przerwał na dłużej niż 14 dni realizację robót, chyba że przerwa była spowodowana przyczynami niezależnymi od wykonawcy, potwierdzonymi odpowiednim wpisem przez Inspektora Nadzoru.

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust.1.

3.	W przypadkach określonych w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego                   z tytułu realizacji wykonanej części umowy.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt

5.	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- za opóźnienie realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad – w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót objętych zleceniem za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty,

- opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót objętych zleceniem za każdy dzień opóźnienia, liczony od zakończenia terminu wskazanego w §6 ust 2.

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 – w wysokości 30% wartości (brutto)przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust. 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 30% wartości umowy (brutto), o której mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy (wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy).

7.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 umowy,

      - nie przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 umowy.

- W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane, Polskie normy i normy branżowe.

( 10

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

    - Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

    - Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, natomiast w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny w Częstochowie.

§ 12

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: