UMOWA PZD.2222.…….2016 - projekt

z dnia ……….2016r.

zawarta zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy

Powiatowym Zarządem Dróg, z siedzibą w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, NIP:573-23-08-295,                    REGON:151406009, który reprezentuje:

Dyrektor		-            Bożena Zalewska,

przy współudziale:

Główny Księgowy	-         	mgr Teresa Świąć.

zwanym dalej Zamawiającyma

…………………

którą reprezentuje: ………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Wykonanie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznej w słupach energetycznych oraz rozdzielni na terenie ODM 3 w Poczesnej.

- Zakres zamówienia obejmuje:

1) Czyszczenie i malowanie głównej rozdzielni (rozdzielnica i dach), naprawa i malowanie drzwiczek

2) Demontaż i montaż pokryw w rozdzielnicy, sprawdzenie, demontaż, montaż i konserwacja połączeń              kablowych w głównej rozdzielni.

3) Demontaż starych i montaż nowych połączeń kablowych w słupach energetycznych – 10 słupów

4) Naprawa osłon rewizyjnych do złączy kablowych w słupach energetycznych – 10 szt.

5) Uszczelnienie i zabezpieczenie przed wilgocią połączeń kablowych

6) Sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń prądowych (bezpieczników)

§2

- Rozpoczęcie robót nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy i roboty te będą wykonywane zgodnie            z zakresem: do 16.08.2016r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren objęty przedmiotem zamówienia do 4 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia pisemnie.

- Za termin zakończenia robót uznaje się termin zakończenia prac wraz z potwierdzeniem wykonania prac przez przedstawiciela Zamawiającego przez zgłoszenie prac do odbioru.

- Odbiór prac nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć w nie przekraczającym terminie 5 dni od daty zgłoszenia wykonanych robót kompletne dokumenty                      odbiorowe zawierający: obmiar robót, z datą, ilościami i jakością potwierdzoną przez kierownika właściwego obwodu drogowego.

- W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. O terminie odbioru                          Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru, pod warunkiem wcześniejszego złożenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów       odbiorowych.

- Protokół odbioru prac sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający     może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia,  Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -                    obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość wadliwego przedmiotu umowy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy - żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od                 Wykonawcy naprawienia szkody.

- O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem oględzin.                Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza                         Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku określonym w ust. 10 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć, wykonać                    i utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na                   terenie robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia prac bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

§3

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………/100).

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy jest     faktura, płatna na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym                  wykonano usługę, tj. po podpisaniu przez strony umowy protokołów odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W razie nie wypłacenia należności w terminie Wykonawcy od Zamawiającego przysługiwać będą odsetki ustawowe.

§4

1.	Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy:

  - Zamawiający wyznacza: Adama Jesionka, tel. (034) 3229-224 – drogi powiatowe.

  - Na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej – Sławomir ORŁOWSKI.

- Wykonawca wyznacza:

………………………., tel. ……………………..

§5

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

      - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy,

      - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

      - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 %              wynagrodzenia (brutto) określonej w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień, liczonej od dnia                   wyznaczonego na usunięcie wad, przewidzianego w § 2 ust.12 niniejszej umowy,

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                   podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §3 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust 1 umowy,

      - nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                      o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §3 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust 1 umowy.

- W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków                   wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy wykonanej do daty odstąpienia od umowy.

§6

- Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom.

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

      - Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci                      podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                    w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§7

            - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§8

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164),

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380),

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)                       w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania                  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych                 określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)                w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych                   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290).

  - ustawa z dn. 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek                  obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu                           (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z 2001r. ze zmianami).

2.      Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie,                    a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez  właściwy sąd w Częstochowie.

§ 9

- Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dn. 04.02.1994r.             o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz.666), obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca przekazuje prawo do projektu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Częstochowie zgodnie z art. 41 i art.61 ustawy określonej w ust.1.

§ 10

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla                  Wykonawcy

Zamawiający								Wykonawca