UMOWA NR PZD.2222. …… .2017 - projekt

zawarta w dniu ……….2017r.

pomiędzy Powiatem Częstochowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor		-          Bożena Zalewska,

przy udziale:

Głównej Księgowej	-         	mgr Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………Nr NIP: …………………, REGON: ……………,

reprezentowanym przez: ………………………

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na: wycince drzew bez         i z frezowaniem pnia, sprzedaży drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie wymienionych     w zał. nr 1A do umowy.

- Zakres prac

Zakres prac przy wycince drzew obejmuje:

- ścięcie drzewa bez frezowania pnia przy poziomie terenu,

- ścięcie drzewa z frezowaniem pnia do wysokości 20 cm poniżej poziomu gruntu – jeżeli dotyczy,

- uprzątnięcie terenu po wycince z wywiezieniem gałęzi oraz wyrównaniem terenu,

- naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowe kalkulacje wykonania przedmiotu umowy przedstawione zostały w załączniku nr 1A          do niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

( 2

- Ustala się następujące terminy dotyczące prac:

- wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia:

- do 28.02.2017r.  – na drogach wojewódzkich,

- do 15.03.2017r. – na drogach powiatowych,

- wyrównanie i uporządkowanie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - do 30.03.2017r.

- Za termin zakończenia prac uznaje się termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wraz                 z uporządkowaniem terenu wykonywanych prac i potwierdzeniem wykonania prac przez przedstawiciela Zamawiającego przez zgłoszenie robót do odbioru.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia pisemnie.

- Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie 21 dni po ich zgłoszeniu.

( 3

- Do kierowania pracami Wykonawca wyznacza …………………………………
tel.………………………………………………,

- Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych, ze strony Zamawiającego, wyznacza się:

  - Na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach – Kierownika Obwodu Drogowego Zbigniewa Lewackiego, tel.: +48/696-429-870 lub Ryszarda Kędrę.

  - Na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu – Kierownika Obwodu Drogowego Mirosława Klimasa, tel.: +48/696-429-871 lub Waldemara Bieńka,

  - Na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej – Kierownika Obwodu Drogowego Monikę Siwek, tel.: +48/696-429-872 lub Sławomira Orłowskiego.

  - Adam Jesionek, tel. 34/3229-224,

  - Lidia Rozpondek, tel. 34/3229-217.

( 4

- Wykonawca w przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usług, kolizji z liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi zobowiązuje się do uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami tych linii sposobu rozwiązania powstałych przeszkód (wyłączenia, zdjęcie linii itp.)

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia prac bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem prac będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za teren prac z chwilą jego przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w czasie wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej      za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzonym osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami.

- Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

( 5

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie prac znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich kwoty /brutto/ w wysokości :

  - …………………………………zł. brutto (słownie:………………………………………………) za wycinkę drzew z frezowaniem pni w pasie drogowym dróg wojewódzkich,

  - …………………………………zł. brutto (słownie:………………………………………………) za wycinkę drzew bez frezowania pni w pasie drogowym dróg powiatowych.

Wykonawca jest zobowiązany do zakwalifikowania pozyskanego drewna odpowiednio do kategorii:

- drewno użytkowe

- drewno opałowe

- Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru robót jak w ( 2.

- Prace wykonywane odpowiednio na drogach wojewódzkich i powiatowych muszą być fakturowane oddzielnie dla każdej kategorii dróg.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na konto Wykonawcy (wskazane na fakturze) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę

- W razie nie wypłacenia należności w terminie Wykonawcy od Zamawiającego przysługiwać będą odsetki ustawowe.

( 6

- Wykonawca odkupi od Zamawiającego pozyskane z wycinki drewno za następujące ceny /brutto/:

  - …………………………zł. brutto (słownie:…………………………………………………………) z dróg wojewódzkich

  - …………………………zł. brutto (słownie:…………………………………………………………) z dróg powiatowych

2.	Kwota za pozyskane z wycinki drewno z dróg powiatowych w wysokości .............…...... zł brutto, Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: BGŻ Nr 29 2030 0045 1110 0000 0185 2380, z dopiskiem „Zakup drewna – PZD.ZPU.7.2017” w terminie 14 dni od dnia odbioru prac zgodnie z ( 2 ust. 4 pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

3.	Kwotą za pozyskane z wycinki drewno z dróg wojewódzkich w wysokości ................... zł. brutto, Wykonawca zostanie obciążony notą wystawioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4.        Dane do wystawienia faktury.

Nabywca: Powiat Częstochowski, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, NIP: 573 27 88 125

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

( 7

- Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom..

- Wykonawca wykona wszystkie prace koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie…………………………………………obejmie podwykonawca –……………………………………..

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania, kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo poświadczonej za zgodność    z oryginałem, oraz ich zmian, w przypadku zmiany lub dodania podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, oraz ich zmian, umowę dostarcza Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawców całość należnej im kwoty                       (z wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia wskazanego w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.

- Termin zapłaty przez wykonawcę na rzecz podwykonawcom lub podwykonawcy na rzecz dalszym podwykonawców ma wynosić do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

- Przed wypłaceniem wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wszystkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy, a podwykonawca względem dalszego podwykonawcy.

§8

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej       w ( 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,            za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

      - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w ( 5 ust. 1 niniejszej umowy,

      - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej      w ( 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w § 5 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust 1 umowy,

      - nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w § 5 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust 1 umowy.

- W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

( 9

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

    - Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

    - Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

( 10

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: