Częstochowa, dnia 28.06.2017 r.

PZD.ZPU.26.2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie  mapy z projektem podziału działek zajętych pod drogi powiatowe do zmiany decyzji ZRID oraz do postępowania przed Wojewodą Śląskim z podziałem na pięć części:

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Zadanie 1. Polega na wykonaniu mapy z projektem podziału działki nr 1317                     obr. Kruszyna, gm. Kruszyna zajętej pod drogę powiatową nr 1025 S                                    (do zmiany/sprostowania decyzji ZRID oraz do postępowania przed Wojewodą Śląskim).

- Zamawiający wyjaśnia, iż w pasach rozgraniczających drogi powiatowej              nr 1025 S, zatwierdzonych decyzją Starosty Częstochowskiego nr 6/2016/ZRID z dnia 26.10.2016 r. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Mykanów – DK1 (A1) – Borowno – Kruszyna – Widzów – DK91 znajdują się  części gruntu, które mogłyby być przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu na podstawie art. 60 albo 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej dalej ustawą kompetencyjną. W związku z tym, oprócz oddzielenia dróg różnych kategorii, należy wydzielić części gruntu umożliwiające ww. działania.

- Od wykonawcy wymaga się znajomości cytowanych przepisów oraz praktyki ich stosowania, ponieważ po szczegółowej analizie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów       w terenie i uzgodnień z właścicielami dzielonych nieruchomości, musi wybrać właściwy tryb i sporządzić stosowną dokumentację. Przed sporządzeniem dokumentacji należy dokonać też uzgodnień z Wydziałem GN i uzyskać akceptację zamawiającego co do zakresu wydzielonych działek pod konkretny tryb postępowania. W przypadkach budzących wątpliwości wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną potwierdzającą zagospodarowanie wydzielonych działek.

- Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić na mapie zasadniczej, zaktualizowanej w ramach niniejszych prac. Bezwzględnie należy sprawdzić położenie wszystkich trwałych elementów zagospodarowania w obszarze wydzielonych działek, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu warunków nabycia gruntów wg przepisów ustawy kompetencyjnej.

- Wykonawca przygotuje dla zamawiającego:

- 6 egz. map z projektem podziału nieruchomości, uwierzytelnionych przez Starostę Częstochowskiego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); w przypadku mapy z projektem podziału działki zajętej pod drogę w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, geodeta na 1 egzemplarzu mapy umieści adnotację, że przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy został ustalony według stanu na dzień 31.12.1998 r.

- opinię dotyczącą zagospodarowania (braku zagospodarowania) działek wydzielonych, ze wskazaniem czy trwałe zagospodarowanie i zajęcie gruntu przez obecnego użytkownika albo jego poprzednika nastąpiło przed 31.12.1998 r. czy po tej dacie – z podaniem źródła pozyskania takiej wiedzy (konkretnie wymienione materiały zasobu, oświadczenia właściciela, inne, np. ortofotomapa z konkretnego roku),

- oświadczenia właścicieli odnośnie zagospodarowania działek lub oświadczenie wykonawcy, że właściciel odmówił udzielenia informacji,

- dokumentację fotograficzną.

- Po złożeniu wszystkich dokumentów i materiałów wymienionych w punkcie 4, zamawiający dokona odbioru prac w terminie 10 dni, a protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę.

- Ogólne uwagi dotyczące materiałów zasobu :

- Kruszyna, działka nr 1317, stanowiąca ul. Kmicica i ul. Strażacką, które należy oddzielić geodezyjnie. Dla ok. 96 punktów jest dokumentacja pozwalająca na przeliczenie lub przyjęcie współrzędnych punktów granicznych, natomiast dla ok. 120 punktów dane te należy pozyskać w wyniku pomiarów terenowych lub analizy operatów jednostkowych.

- Zadanie 2 polega na wykonaniu mapy z projektem podziału działki nr 1268 obr. Jaskrów, gm. Mstów zajętej pod drogę powiatową nr 1005 S (do zmiany/sprostowania decyzji ZRID oraz do postępowania przed Wojewodą Śląskim).

- Zamawiający wyjaśnia, iż w pasach rozgraniczających drogi powiatowej nr 1005 S, zatwierdzonych decyzją Starosty Częstochowskiego nr 2/2016/ZRID z dnia 01.09.2016 r. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1005 S na odcinku DK91 – Rędziny – Jaskrów – DW786 od km 1+447,7 do km 2+343,34 – etap II  znajdują się  części gruntu, które mogłyby być przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu na podstawie art. 60 albo 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej dalej ustawą kompetencyjną. W związku z tym, oprócz oddzielenia dróg różnych kategorii, należy wydzielić części gruntu umożliwiające ww. działania.

- Od wykonawcy wymaga się znajomości cytowanych przepisów oraz praktyki ich stosowania, ponieważ po szczegółowej analizie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów w terenie i uzgodnień z właścicielami dzielonych nieruchomości, musi wybrać właściwy tryb i sporządzić stosowną dokumentację. Przed sporządzeniem dokumentacji należy dokonać też uzgodnień z Wydziałem GN i uzyskać akceptację zamawiającego co do zakresu wydzielonych działek pod konkretny tryb postępowania. W przypadkach budzących wątpliwości wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną potwierdzającą zagospodarowanie wydzielonych działek.

- Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić na mapie zasadniczej, zaktualizowanej w ramach niniejszych prac. Bezwzględnie należy sprawdzić położenie wszystkich trwałych elementów zagospodarowania w obszarze wydzielonych działek, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu warunków nabycia gruntów wg przepisów ustawy kompetencyjnej.

- Wykonawca przygotuje dla zamawiającego:

- 6 egz. map z projektem podziału nieruchomości, uwierzytelnionych przez Starostę Częstochowskiego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); w przypadku mapy z projektem podziału działki zajętej pod drogę w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, geodeta na 1 egzemplarzu mapy umieści adnotację, że przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy został ustalony według stanu na dzień 31.12.1998 r.

- opinię dotyczącą zagospodarowania (braku zagospodarowania) działek wydzielonych, ze wskazaniem czy trwałe zagospodarowanie i zajęcie gruntu przez obecnego użytkownika albo jego poprzednika nastąpiło przed 31.12.1998 r. czy po tej dacie – z podaniem źródła pozyskania takiej wiedzy (konkretnie wymienione materiały zasobu, oświadczenia właściciela, inne, np. ortofotomapa z konkretnego roku),

- oświadczenia właścicieli odnośnie zagospodarowania działek lub oświadczenie wykonawcy, że właściciel odmówił udzielenia informacji,

- dokumentację fotograficzną.

- Po złożeniu wszystkich dokumentów i materiałów wymienionych w punkcie 4, zamawiający dokona odbioru prac w terminie 10 dni, a protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę.

- Ogólne uwagi dotyczące materiałów zasobu :

- Jaskrów, działka nr 1268, w skład której wchodzi fragment drogi powiatowej 
i wojewódzkiej, podlegających geodezyjnemu wydzieleniu.

- Zadanie 3 Polega na wykonaniu mapy z projektem podziału działki nr 779 obr. Wrzosowa, gm. Poczesna zajętej pod drogę powiatową nr 1057 S (do zmiany/sprostowania decyzji ZRID oraz do postępowania przed Wojewodą Śląskim).

- Zamawiający wyjaśnia, iż w pasach rozgraniczających drogi powiatowej nr         1057 S, zatwierdzonych decyzją Starosty Częstochowskiego nr 3/2016/ZRID z dnia 15.09.2016 r. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz- DW908” znajdują się  części gruntu, które mogłyby być przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu na podstawie art. 60 albo 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej dalej ustawą kompetencyjną. W związku z tym, oprócz oddzielenia dróg różnych kategorii, należy wydzielić części gruntu umożliwiające ww. działania.

- Od wykonawcy wymaga się znajomości cytowanych przepisów oraz praktyki ich stosowania, ponieważ po szczegółowej analizie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów w terenie i uzgodnień z właścicielami dzielonych nieruchomości, musi wybrać właściwy tryb i sporządzić stosowną dokumentację. Przed sporządzeniem dokumentacji należy dokonać też uzgodnień z Wydziałem GN i uzyskać akceptację zamawiającego co do zakresu wydzielonych działek pod konkretny tryb postępowania. W przypadkach budzących wątpliwości wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną potwierdzającą zagospodarowanie wydzielonych działek.

- Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić na mapie zasadniczej, zaktualizowanej w ramach niniejszych prac. Bezwzględnie należy sprawdzić położenie wszystkich trwałych elementów zagospodarowania w obszarze wydzielonych działek, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu warunków nabycia gruntów wg przepisów ustawy kompetencyjnej.

- Wykonawca przygotuje dla zamawiającego:

- 6 egz. map z projektem podziału nieruchomości, uwierzytelnionych przez Starostę Częstochowskiego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); w przypadku mapy z projektem podziału działki zajętej pod drogę w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, geodeta na 1 egzemplarzu mapy umieści adnotację, że przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy został ustalony według stanu na dzień 31.12.1998 r.

- opinię dotyczącą zagospodarowania (braku zagospodarowania) działek wydzielonych, ze wskazaniem czy trwałe zagospodarowanie i zajęcie gruntu przez obecnego użytkownika albo jego poprzednika nastąpiło przed 31.12.1998 r. czy po tej dacie – z podaniem źródła pozyskania takiej wiedzy (konkretnie wymienione materiały zasobu, oświadczenia właściciela, inne, np. ortofotomapa z konkretnego roku),

- oświadczenia właścicieli odnośnie zagospodarowania działek lub oświadczenie wykonawcy, że właściciel odmówił udzielenia informacji,

- dokumentację fotograficzną.

- Po złożeniu wszystkich dokumentów i materiałów wymienionych w punkcie 4, zamawiający dokona odbioru prac w terminie 10 dni, a protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę.

- Ogólne uwagi dotyczące materiałów zasobu :

- Obręb Wrzosowa, działka nr 779 stanowiąca ul. Długą (drogę powiatową) 
i Brzezińską (drogę gminną), które należy oddzielić geodezyjnie. Do decyzji ZRID wykonane było opracowanie geodezyjne, w wyniku którego ustalono granice ok. 35 działek graniczących z działką nr 779. Poza tym w zasobie są dane z innych operatów dotyczące 47 punktów granicznych. Dla ok. 36 punktów dane należy pozyskać.

- Zadanie 4. Polega na wykonaniu mapy z projektem podziału działek nr 318/2, 319/2, 426 obr. Konin III, gm. Rędziny zajętych pod drogę powiatową nr 1060 S                          (do zmiany/sprostowania decyzji ZRID oraz do postępowania przed Wojewodą Śląskim).

- Zamawiający wyjaśnia, iż w pasach rozgraniczających drogi powiatowej                    nr 1060 S, zatwierdzonych decyzją Starosty Częstochowskiego nr 7/2016/ZRID       z dnia 12.12.2016 r. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna – DW483 – Mykanów – DK1 (węzeł A1) – Rudniki – DK91 – Wancerzów – DW786” znajdują się  części gruntu, które mogłyby być przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu na podstawie art. 60 albo 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej dalej ustawą kompetencyjną. W związku z tym, oprócz oddzielenia dróg różnych kategorii, należy wydzielić części gruntu umożliwiające ww. działania.

- Od wykonawcy wymaga się znajomości cytowanych przepisów oraz praktyki ich stosowania, ponieważ po szczegółowej analizie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów  w terenie i uzgodnień z właścicielami dzielonych nieruchomości, musi wybrać właściwy tryb i sporządzić stosowną dokumentację. Przed sporządzeniem dokumentacji należy dokonać też uzgodnień z Wydziałem GN i uzyskać akceptację zamawiającego co do zakresu wydzielonych działek pod konkretny tryb postępowania. W przypadkach budzących wątpliwości wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną potwierdzającą zagospodarowanie wydzielonych działek.

- Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić na mapie zasadniczej, zaktualizowanej w ramach niniejszych prac. Bezwzględnie należy sprawdzić położenie wszystkich trwałych elementów zagospodarowania w obszarze wydzielonych działek, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu warunków nabycia gruntów wg przepisów ustawy kompetencyjnej.

- Wykonawca przygotuje dla zamawiającego:

- 6 egz. map z projektem podziału nieruchomości, uwierzytelnionych przez Starostę Częstochowskiego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej); w przypadku mapy z projektem podziału działki zajętej pod drogę w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, geodeta na 1 egzemplarzu mapy umieści adnotację, że przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy został ustalony według stanu na dzień 31.12.1998 r.

- opinię dotyczącą zagospodarowania (braku zagospodarowania) działek wydzielonych, ze wskazaniem czy trwałe zagospodarowanie i zajęcie gruntu przez obecnego użytkownika albo jego poprzednika nastąpiło przed 31.12.1998 r. czy po tej dacie – z podaniem źródła pozyskania takiej wiedzy (konkretnie wymienione materiały zasobu, oświadczenia właściciela, inne, np. ortofotomapa z konkretnego roku),

- oświadczenia właścicieli odnośnie zagospodarowania działek lub oświadczenie wykonawcy, że właściciel odmówił udzielenia informacji,

- dokumentację fotograficzną.

- Po złożeniu wszystkich dokumentów i materiałów wymienionych w punkcie 4, zamawiający dokona odbioru prac w terminie 10 dni, a protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę.

- Ogólne uwagi dotyczące materiałów zasobu :

Konin III, działki nr 318/2, 319/2 i 426. Należy pozyskać dane dotyczące               5 punktów granicznych, dla 17 punktów w zasobie geodezyjno-kartograficznym są stosowne dane.

- Zadanie 5. Polega na wykonaniu mapy z projektem podziału działki nr 162 obr. Zdrowa, gm. Kłomnice zajętej pod drogę powiatową nr 1070 S (do zmiany/sprostowania decyzji ZRID oraz do postępowania przed Wojewodą Śląskim).

- Zamawiający wyjaśnia, iż w pasach rozgraniczających drogi powiatowej nr 1070 S, zatwierdzonych decyzją Starosty Częstochowskiego nr 4/2016/ZRID z dnia 04.10.2016 r. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK91”  znajdują się  części gruntu, które mogłyby być przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu na podstawie art. 60 albo 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej dalej ustawą kompetencyjną. W związku z tym, oprócz oddzielenia dróg różnych kategorii, należy wydzielić części gruntu umożliwiające ww. działania.

- Od wykonawcy wymaga się znajomości cytowanych przepisów oraz praktyki ich stosowania, ponieważ po szczegółowej analizie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów w terenie i uzgodnień z właścicielami dzielonych nieruchomości, musi wybrać właściwy tryb i sporządzić stosowną dokumentację. Przed sporządzeniem dokumentacji należy dokonać też uzgodnień z Wydziałem GN i uzyskać akceptację zamawiającego co do zakresu wydzielonych działek pod konkretny tryb postępowania. W przypadkach budzących wątpliwości wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną potwierdzającą zagospodarowanie wydzielonych działek.

- Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić na mapie zasadniczej, zaktualizowanej w ramach niniejszych prac. Bezwzględnie należy sprawdzić położenie wszystkich trwałych elementów zagospodarowania w obszarze wydzielonych działek, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu warunków nabycia gruntów wg przepisów ustawy kompetencyjnej.

- Wykonawca przygotuje dla zamawiającego:

- 6 egz. map z projektem podziału nieruchomości, uwierzytelnionych przez Starostę Częstochowskiego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); w przypadku mapy z projektem podziału działki zajętej pod drogę w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, geodeta na 1 egzemplarzu mapy umieści adnotację, że przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy został ustalony według stanu na dzień 31.12.1998 r.

- opinię dotyczącą zagospodarowania (braku zagospodarowania) działek wydzielonych, ze wskazaniem czy trwałe zagospodarowanie i zajęcie gruntu przez obecnego użytkownika albo jego poprzednika nastąpiło przed 31.12.1998 r. czy po tej dacie – z podaniem źródła pozyskania takiej wiedzy (konkretnie wymienione materiały zasobu, oświadczenia właściciela, inne, np. ortofotomapa z konkretnego roku),

- oświadczenia właścicieli odnośnie zagospodarowania działek lub oświadczenie wykonawcy, że właściciel odmówił udzielenia informacji,

- dokumentację fotograficzną.

- Po złożeniu wszystkich dokumentów i materiałów wymienionych w punkcie 4, zamawiający dokona odbioru prac w terminie 10 dni, a protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę.

- Ogólne uwagi dotyczące materiałów zasobu :

- Zdrowa, działka nr 162, w skład której wchodzi fragment drogi gminnej 
i powiatowej, podlegających geodezyjnemu wydzieleniu. W 1973 r. przeprowadzone było scalenie gruntów, więc z operatu scaleniowego można pozyskać dane dotyczące granic ewidencyjnych.

- Termin wykonania zamówienia:

Zadanie Nr 1 – 90 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie Nr 2 – 70 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie Nr 3 – 90 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie Nr 4 – 70 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie Nr 5 – 90 dni od daty podpisania umowy.

- Istotne postanowienia umów zawarte zostały w załączonych projektach umowy –

Załącznik nr  2.

- Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia odrębnie dla każdej części.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

Oferta powinna zawierać jedną jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie poniesione koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Złożenie większej liczby ofert na konkretną część lub zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

- Informacje dodatkowe:

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować pracownikiem posiadającym uprawnienia              w dziedzinie geodezji i kartografii, także powinien zapoznać się z dołączonymi do zapytania ofertowego wzorem umowy.

Wykonawca sporządzi dokumentację po dokładnej analizie dokumentów zgromadzonych                     w zasobie PODGiK w Częstochowie, dokumentów stanowiących podstawę zmian                                 w ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentów  znajdujących się w księgach wieczystych.

Wykonawca przekaże całość dokumentacji do PODGiK w Częstochowie, celem przeprowadzenia stosownej kontroli i przyjęcia do zasobu.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty umieszczone w zaklejonej kopercie oraz posiadającej oznaczenie:

Nazwa i adres Wykonawcy

………………………………

O F E R T A

„Wykonanie map z projektem podziału – zadanie nr ………….”

nr sprawy PZD.ZPU.26.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,

II piętro, pok. 241, sekretariat

nie otwierać przed: 05.07.2017 r. godz. 10:00.

(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)

- propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2017 r. do godz.: 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 241, II piętro, sekretariat.

- Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

- Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Specjalista mgr inż. Katarzyna Duda – tel. (34) 322-92-21 – kwestie merytoryczne,

Specjalista inż. Jacek Dziębór – tel.(34) 322-92-21 – kwestie proceduralne.

VII.	Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę. Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie uwarunkowania złożone w propozycji cenowej.

VIII.  Zastosowane przepisy

a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.                           Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.)

b) Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

c) Przepisy art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

d) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.                             Dz.U. z 2016 r., poz.790 z późn.zm.)

e) Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.101 z późn.zm.)

f) Inne w zakresie wykonywanego zlecenia

W załączeniu:

- Wzór druku dla „propozycji cenowej” – zał. 1

- Wzór umowy – zał. 2

- Wykaz prac – zał. 3

- Orientacja – zał. 4

…………………………………

(podpis osoby upoważnionej)