UMOWA Nr PZD.2222. …… .2019 - projekt

z dnia ……….2019r.

pomiędzy Powiatem Częstochowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor		-          Bożena Zalewska,

przy udziale:

Głównej Księgowej	-         	mgr Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………….. Nr NIP: ………………., REGON: …………………..,

reprezentowanym przez: …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Wykonaniu bieżących prac konserwacyjnych „Rowu od Pacierzowa” na dz. ew. nr 443 obręb Konary o dług 2,8 km i dz. 258 obręb Bartkowice o dług. 130 mb. i konserwacja rowu melioracyjnego od DP 1029 S w m. Pacierzów oraz wytyczenie i wykonanie nowego rowu na dz. 902,1,2 obręb Pacierzów.”.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- złożoną propozycją cenową (ofertą),

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania                   umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć przedmiot umowy – 16.12.2019r.

- Za termin wykonania umowy uznaje się termin zakończenia robót wraz z uporządkowaniem placu budowy,                potwierdzenie wykonania robót przez inspektora nadzoru przez zgłoszenie robót do odbioru.

- Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie do 14 dni po ich zgłoszeniu do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru nie zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia i ponownego zgłoszenia zakończenia robót po uzupełnieniu wskazanych uwag. Nie wiąże się to z przesunięciem umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy wskazanego ust. 2.

- Ujawnione wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymują podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy                    o ich stwierdzeniu. Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu.

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć, wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przekazania.

- Przedstawiciele Wykonawcy przed przystąpieniem do robót, zawiadomią zainteresowane jednostki o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz będą je powiadamiać o zaistniałych utrudnieniach w trakcie                    realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

§ 5

1.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inspektor Nadzoru – Pan Marian Stępień – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                       Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

2.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie Kierownik Robót:……………………

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania jakości i ilości całości robót, które są niezbędne dla                    prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z inspektorem nadzoru oraz                     stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót jeżeli są one zgodne z prawem.

Osoby te nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową.

§ 6

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi: ………… zł. brutto               (słownie: ………………………………./100) w tym:

Zadanie A ………… zł. brutto               (słownie: ………………………………./100), określone                             w Zaproszeniu

Zadanie B ………… zł. brutto               (słownie: ………………………………./100), określone                             w Zaproszeniu

- Rozliczenie zadania nastąpi po zakończeniu robót na podstawie protokołu odbioru w oparciu o obmiar                       dł. prawidłowo odmulonego rowu.

- Płatność za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- Wykonawca wystawi faktury dla poszczególnych zadań po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni od daty otrzymania faktur wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanego bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego, po dopełnieniu  wymagań z § 7 ust. 16 umowy.

- Dane do wystawienia faktur:

Dla zadania A

Nabywca: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, NIP: 949 21 38 802

Dla zadania B

Nabywca: Powiat Częstochowski, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, NIP: 573 27 88 125

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

§ 7

- Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach określonych                      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie…………………………………………obejmie podwykonawca –……………………………………..

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca   powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału                      w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,                      iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż                 wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

      - Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci podwykonawcy               i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty za wykonaną pracę objętą przedmiotowym                           postępowaniem.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                       o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Nie spełnienie wymagań określonych w ust. 5 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio                     zastrzeżeń lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy                     podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. pkt 2).

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której                             przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada                          zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada                            zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                    o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5. pkt 2), Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod                 rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Przed wypłaceniem wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5) – na podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

( 8

1.	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się (zwleka) z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w terminie umówionym,

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru robót w terminie określonym w §3 ust.4 niniejszej umowy,

- Wykonawca przerwał na dłużej niż 14 dni realizację robót, chyba że przerwa była spowodowana                    przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, potwierdzonymi odpowiednim wpisem przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy,

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie                            publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1.

3.	W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu                     realizacji wykonanej części umowy.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3, Wykonawca zabezpieczy                      przerwane roboty na swój koszt.

5.	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust 2 umowy – w wysokości 1% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości (brutto) przedmiotu umowy                     o której mowa w §6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od zakończenia terminu wskazanego                w §3 ust. 6,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust 1 pkt. 1, 2, 3 –                          w wysokości 20% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 – wynagrodzenia brutto za                    całość przedmiotu niniejszej umowy.

6.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1)	odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej                  umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                        podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

      - nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                           o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §7 ust 10 umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust 1 umowy.

- Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków                         wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może                         niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych                      będących skutkiem nie wykonania, nieterminowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej                    umowy.    W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie                           w wysokości utraconego dofinansowania.

§ 9

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której     dokonano wyboru Wykonawcy.

    - Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

    - Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, natomiast w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny                       w Częstochowie.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden                             egzemplarz dla Wykonawcy.

### Zamawiający									Wykonawca